Haru

(가제)

Personal Investment Workflow OS

투자자를 위한 두 번째 뇌

기획안 v1.0

작성일: 2026-05-04

프로젝트 코드: haru_web

본 문서는 정보 제공 및 도구 기획 목적으로 작성되었으며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

# 목차

1. Executive Summary

2. 문제 정의 & 시장 분석

3. 포지셔닝 & 핵심 컨셉

4. 사용자 페르소나 & 시나리오

5. MVP 핵심 기능 (4선)

6. 정보 구조 & 화면 우선순위

7. 비즈니스 모델 & 요금제

8. 기술 스택 & 아키텍처

9. 외부 연동 전략

10. 법적 리스크 & 가드레일

11. 로드맵 & 핵심 KPI

12. 부록 — 재활용 자산 매핑

# 1. Executive Summary

Haru는 리서치 → 의사결정 → 회고에 이르는 개인 투자자의 사고 과정을 디지털화하는 SaaS이다. 한국 시장에 부재한 ‘투자 워크플로우 도구’ 카테고리를 선점하고, 자본시장법 리스크를 회피하면서 Pro 구독으로 수익을 내는 1인 운영 가능한 서비스 구조를 목표로 한다.

## 핵심 메시지

MTS는 매매에, 종토방·증권사 앱은 정보 소비에 머무는 사이, ‘의사결정 과정’ 자체를 도구화한 한국 서비스는 비어있다.

Haru는 사용자가 직접 만든 체크리스트와 워크북으로 종목을 검토하도록 돕고, AI는 정리·요약·해석만 담당한다.

종목을 추천하지 않으므로 자본시장법상 투자자문업 규제를 회피하며, Free→Pro 전환을 통해 구독 수익을 만든다.

기존 jutopia_data 백엔드 모듈(20개+)을 그대로 재사용해 개발 리스크가 낮고, 3개월 내 베타 출시가 현실적이다.

## 12개월 목표 (보수적 추정)

| 구분 | M3 (베타) | M6 (런칭) | M9 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가입자 (Free) | 500 | 3,000 | 8,000 | 15,000 |
| Pro 구독 | 10 | 90 | 240 | 450 |
| MRR | ₩99K | ₩891K | ₩2.37M | ₩4.45M |
| Free→Pro 전환율 | 2% | 3% | 3% | 3% |

※ 본 수치는 가정에 기반한 추정이며 결과를 보장하지 않습니다.

# 2. 문제 정의 & 시장 분석

## 2.1 한국 개인 투자자가 겪는 진짜 문제

정보 과부하 — 뉴스·공시·종토방·블로그·유튜브 정보가 산재. 매번 처음부터 검색.

근거 없는 매매 — ‘느낌상’ 산 종목, 며칠 뒤 왜 샀는지 기억나지 않음.

학습 단절 — 손실 후에도 무엇이 잘못이었는지 회고할 도구가 없음.

용어 장벽 — PER·ROE·DPS… 모르는 용어가 나오면 흐름이 끊김.

자동화 결핍 — 매일 아침 시황·내 종목·뉴스를 따로 모아야 함.

## 2.2 시장 규모 & 현황

한국 개인 투자자 활동 계좌 약 6,000만 좌, 대형 증권사 MTS 일간 활성 사용자 1,400만+ 추정.

토스증권·카카오페이증권 등 모바일 우선 증권사 등장으로 ‘UX 기대치’가 높아진 시장.

개인의 투자 ‘과정’을 돕는 SaaS는 미국에 다수(Stratosphere.io, Atom Finance, Stock Unlock, Commonstock, finchat.io) 존재하나 한국어·한국 시장 특화 서비스는 부재.

## 2.3 경쟁 지형

| 카테고리 | 대표 서비스 | 강점 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 증권사 MTS | 키움·미래에셋·삼성·NH 등 | 실거래·시세 실시간 | 매매 외 사고 흐름 도구 없음 |
| 모바일 증권 | 토스·카카오·카뱅 | UX, 진입장벽 ↓ | 초보 친화 정보 정리 부족 |
| 정보 커뮤니티 | 네이버 종토방, 디시 등 | 여론·이슈 빠름 | 신뢰성·필터 부재 |
| 유사투자자문 | 리딩방·구독 추천 | ‘찍어주는’ 편의 | 법적 리스크·신뢰성 ↓ |
| 글로벌 워크플로우 | Stratosphere, Atom Finance | 리서치·협업 | 한국 종목/언어/연동 부재 |
| Haru (목표) | 투자 워크플로우 OS | 의사결정 과정 도구 + AI 보조 | 단기 인지도, 학습 곡선 |

# 3. 포지셔닝 & 핵심 컨셉

## 3.1 한 줄 정의

리서치 · 의사결정 · 회고를 한 곳에서 설계하고 자동화하는 개인 투자자의 워크플로우 OS — Notion for Investors.

## 3.2 포지셔닝 좌표

가로축은 ‘사용자 주체성’(자동매매 ↔ 의사결정 보조), 세로축은 ‘정보 깊이’(단순 알림 ↔ 워크플로우 도구).

자동매매·유사투자자문은 법적 리스크가 큰 영역.

토스·카뱅·MTS는 ‘사용자 주도’이지만 정보 깊이는 매매에 한정.

Haru는 ‘사용자 주도 + 깊은 워크플로우’ 사분면을 차지한다.

## 3.3 핵심 사이클 — Capture · Curate · Decide · Reflect

| 단계 | 한 줄 설명 | Haru 기능 |
| --- | --- | --- |
| ① Capture | 관심 종목·뉴스·공시·지표를 한 곳에 모은다 | 워치리스트, DART/Tavily 자동 수집 |
| ② Curate | AI가 핵심·이슈·리스크를 정리하고 사용자가 메모한다 | 워크북 에디터, AI 사이드패널, 용어 hover |
| ③ Decide | 내 체크리스트로 점검 → 매수·관찰·패스를 결정한다 | 체크리스트 점검, 결정 기록 |
| ④ Reflect | 결과를 추적하고 패턴을 회고한다 | 투자 저널, 가상 포트폴리오, 월간 회고 |

## 3.4 차별화 (한 마디로)

AI는 분석을 돕고, 결정은 당신이 한다.

증권사 앱이 ‘무엇을 사느냐’의 도구라면, Haru는 ‘왜 사는가’의 도구다.

워크북·체크리스트·저널이 한 데이터베이스 위에서 연결되어, 사용자의 사고 데이터가 점점 자산이 된다.

# 4. 사용자 페르소나 & 시나리오

## 4.1 Primary Persona — 박지윤 (33, 직장인 4년 차 투자자)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | 월 200만원 적립식 + 단기 트레이딩 병행. 카뱅·미래에셋·키움 동시 사용. |
| 페인 | 출근길에 정보 검색이 너무 분산. 매수 후 며칠 지나면 매수 근거가 흐릿. |
| 니즈 | ‘내가 왜 샀는지’가 자동으로 정리되고, 월말에 회고할 수 있는 단일 공간. |
| 지불 의사 | 월 만원 수준이라면 Pro 구독 의향. 광고는 스트레스. |
| 성공 경험 | 워크북 → 체크리스트 → 저널까지 한 사이클을 돌렸을 때. |

## 4.2 Secondary — 이건우 (27, 학습 단계 초보)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | 주식 시작 6개월. 책·유튜브 인풋은 많지만 자기 의사결정 프레임 없음. |
| 페인 | 용어가 어렵고, 어떤 종목을 어떻게 봐야 할지 절차를 모름. |
| 니즈 | 정해진 템플릿(워크북/체크리스트)으로 ‘가짜’ 결정을 연습하고 싶음. |
| 지불 의사 | 콘텐츠 무료 + 일부 가이드 유료라면 수용. 가상 포트폴리오에 강하게 끌림. |

## 4.3 Day-in-the-Life 시나리오

07:55  알람 끔. 침대에서 PlayMCP를 통해 카카오톡 나챗방으로 ‘오늘의 Haru ☕’ 푸시 도착.

08:00  미국 마감 + 내 워치리스트 변동 + 오늘 주목할 공시 1건 + 오늘의 용어가 카드 형식으로 정리됨.

12:30  점심시간. 노트북으로 Haru 워크북에서 ‘LG화학’ 종목 워크북을 열고 DART 신규 공시를 확인 → AI 사이드패널이 핵심 3줄을 요약.

12:45  내 체크리스트(영업이익률 ≥ 8%, 차입금 비율 ≤ 50% 등) 7개 중 5개 충족 — ‘관찰’로 분류, 메모 저장.

21:00  저널에 ‘관찰 종목으로 등록한 이유’를 한 줄 기록. 가상 포트폴리오에 0.1% 비중 가상 매수.

월말  월간 회고 페이지에서 AI가 ‘당신은 PER이 낮아진 후 매수하는 패턴이 있습니다’ 같은 인사이트 카드를 제공.

# 5. MVP 핵심 기능 (4선)

3개월 내 출시 목표. 기존 jutopia_data 모듈을 최대한 재활용해 개발 리스크를 줄인다.

## 5.1 종목 워크북

Notion-스타일 블록 에디터. 차트·재무·뉴스·메모를 자유롭게 배치.

DART 공시·재무, 한투 OpenAPI 시세, Tavily 뉴스를 자동 ‘블록’으로 끌어다 쓸 수 있음.

우측 ‘AI 사이드패널’에서 ‘이 종목의 최근 이슈를 3줄로’ 같은 커맨드 바로 실행.

재활용 모듈: dart_client.py / dart_financial_loader.py / metrics_calculator.py / stock_chart_data.py

## 5.2 AI 체크리스트

사용자가 본인의 투자 원칙을 항목으로 정의 (예: PER ≤ 15, 매출 YoY ≥ 5%, 부채비율 ≤ 100%).

종목을 선택하면 AI가 항목별 ‘충족/미충족/판단 어려움’을 채점하고 근거를 표시 — 결정은 사용자.

체크리스트 자체가 자산. 사용자별 라이브러리에 저장·복제·공유 가능.

## 5.3 투자 저널 + 가상 포트폴리오

매수·매도 결정을 ‘근거’와 함께 기록. 결정한 워크북·체크리스트가 저널에 자동 링크.

가상 포트폴리오 모드 — 실제 매매 없이 결정만 추적. 학습 단계 사용자와 법적 안전 모두 충족.

월간 회고 페이지에서 AI가 패턴(예: ‘급락 직후 매수 비중이 높음’)을 코멘트.

## 5.4 용어 도우미

워크북·저널·뉴스 어디서든 모르는 단어 hover → 73개 용어 사전이 즉시 풀이 카드를 띄움.

관련 용어, 계산 공식, 예시까지 한 카드에서 확인. 사전 자체는 검색·카테고리 탐색도 가능.

재활용 모듈: glossary_api.py / data/glossary.json (73개 용어)

## 5.5 MVP 비고

실거래(주문 실행)는 v2 이후 검토 — MVP는 모두 ‘조회·기록·시뮬레이션’ 영역.

실 계좌 연동은 한투 OpenAPI 조회 한정 (잔고·보유·과거 거래내역).

# 6. 정보 구조 & 화면 우선순위

## 6.1 라우트 맵

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| /dashboard | 오늘의 시장, 워치리스트 카드, 진행 중 워크북, 최근 메모 |
| /workbook | 워크북 리스트 + ‘새 워크북’ (템플릿 선택) |
| /workbook/[id] | 워크북 에디터 (블록 기반) + AI 사이드패널 |
| /workbook/[id]/checklist | 현재 워크북 종목을 내 체크리스트로 점검 |
| /journal | 결정 로그 + 가상 포트폴리오 손익 |
| /journal/review | 월간 회고 (AI 패턴 코멘트 포함) |
| /library/glossary | 용어 사전 |
| /library/templates | 공식·커뮤니티 워크북 템플릿 |
| /library/checklists | 체크리스트 템플릿 |
| /automation/morning-brief | 모닝 브리핑 시간/조건 (PlayMCP 연동) |
| /automation/alerts | 가격·지표·뉴스 알림 |
| /settings | 계정·구독·연동(Notion/Canva/한투)·면책 동의 |

## 6.2 화면 P0/P1/P2

| P | 화면 | 핵심 컴포넌트 / 데이터 의존성 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 대시보드 | 워치리스트, 최근 워크북, 오늘의 한 줄 (DART/지수/뉴스) |
| P0 | 워크북 에디터 | 블록 시스템 + AI 사이드패널 + 인용 카드 |
| P0 | 체크리스트 점검 | AI 자동 채점 + 근거 표시 |
| P1 | 투자 저널 | 결정 폼, 가상 포트폴리오 손익, 결정-워크북 링크 |
| P1 | 용어 사전 | 검색·카테고리·hover 카드 |
| P2 | 모닝 브리핑 설정 | 시간·종목 선택, PlayMCP 푸시 토글 |
| P2 | 월간 회고 | AI 패턴 코멘트, Canva 카드 내보내기 |

# 7. 비즈니스 모델 & 요금제

## 7.1 요금제

| 플랜 | 가격 | 포함 |
| --- | --- | --- |
| Free | ₩0 | 워크북 3개, 워치리스트 5종목, AI 분석 5회/일, 기본 용어 사전 |
| Pro | ₩9,900 / 월 | 워크북·워치리스트 무제한, AI 무제한+우선응답, 모닝브리핑(PlayMCP), Notion·Canva 내보내기, 월간 회고 코멘트 |
| Team | ₩19,900 / 인·월 | Pro 모든 기능 + 워크북 협업/공유, 팀 라이브러리, 관리자 대시보드 |

## 7.2 유닛 이코노믹스 (가정)

| 지표 | 가정값 |
| --- | --- |
| Pro ARPU | ₩9,900 / 월 |
| 변동비 (AI · 인프라) | 약 ₩2,500 / 월 (Claude API + Supabase + Vercel) |
| Gross Margin | 약 75% |
| CAC (커뮤니티·콘텐츠 채널 가정) | ₩15,000 |
| Payback | 약 3개월 |
| 1년차 Free→Pro 전환율 목표 | 3% |

## 7.3 보수 시나리오 (12개월)

| 월 | 가입 (Free) | Pro | MRR | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 | 500 | 10 | ₩99K | 내부+클로즈드 베타 |
| M6 | 3,000 | 90 | ₩891K | 퍼블릭 런칭 |
| M9 | 8,000 | 240 | ₩2.37M | 템플릿 마켓플레이스 |
| M12 | 15,000 | 450 | ₩4.45M | Team 플랜 GA |

※ 모든 수치는 추정이며 실제 결과를 보장하지 않습니다.

## 7.4 결제·정산

국내: 토스페이먼츠 정기결제 (월간/연간).

연간 결제 시 2개월 할인 (₩99,000 / 년).

환불 정책: 구독 첫 7일 내 무조건 환불, 이후 일할 환불.

# 8. 기술 스택 & 아키텍처

## 8.1 확정된 스택

| 레이어 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | SSR/SEO, 차트 인터랙션, 풍부한 생태계 |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | 디자인 시스템 빠르게 구축, 커스텀 자유도 |
| State / Data | TanStack Query + Zustand | 서버상태/클라이언트상태 분리 |
| Backend | FastAPI (Python 3.11) | jutopia_data 모듈을 그대로 import |
| DB | Supabase (PostgreSQL) + Redis | 관계형 + 캐시. RLS로 멀티테넌시 |
| Auth | Supabase Auth (이메일·OAuth) | 내장 RLS와 강결합 |
| AI | Anthropic Claude API | 한국어 품질, 긴 컨텍스트 |
| Search | Tavily API + 자체 인덱스 | 이미 구현된 모듈 재사용 |
| 인프라 | Vercel (FE) · Railway (BE) · Supabase | 1인 운영 가능한 비용 구조 |
| 모니터링 | Sentry + PostHog | 에러·프로덕트 분석 통합 |

## 8.2 시스템 아키텍처 (개념)

[Browser] → Next.js (Vercel) → FastAPI (Railway) → Supabase Postgres / Redis.

FastAPI는 jutopia_data 모듈(DART, Hantu, Glossary, Tavily)을 internal package로 사용.

AI 호출은 FastAPI에서 중계 (rate limit, 로깅, 면책 가드 적용).

PlayMCP, Notion, Canva 호출은 사용자 토큰을 Supabase에 RLS로 안전 보관.

## 8.3 보안 원칙

PII·계정 토큰 암호화 저장, RLS로 사용자별 격리.

API 키는 Vault·환경변수로 분리, 클라이언트 노출 금지.

AI 입력에 사용자 PII가 들어가지 않도록 마스킹 파이프라인.

개인정보 처리방침·민감정보 미수집·면책 동의 UI 명시.

# 9. 외부 연동 전략

이미 연결된 커넥터(PlayMCP, Notion, Canva)를 ‘기능 차별화’ 축으로 적극 활용한다.

## 9.1 PlayMCP — 모닝 브리핑

매일 아침 8시(사용자 지정), 내 워치리스트·시장·공시·용어를 카드 형식으로 카카오톡 나챗방에 푸시.

기존 ‘주토피아 모닝 브리핑’ 피벗 기획안을 Haru의 자동화 메뉴로 흡수.

Pro 구독자 전용 기능 — 즉시 가치를 체감하는 강력한 전환 트리거.

## 9.2 Notion — 워크북 내보내기

워크북을 한 페이지의 Notion 문서로 변환 (블록 단위 매핑).

개인 학습 노트와 통합하고 싶은 사용자의 강력한 니즈 충족.

팀 플랜에서는 팀스페이스 자동 생성 옵션.

## 9.3 Canva — 회고 카드

월간 회고 결과를 카드 디자인으로 자동 생성 (SNS 공유용).

바이럴 루프 — Haru로 만든 카드가 외부 노출 → 신규 가입 채널이 됨.

브랜드 일관성 유지를 위해 Haru 전용 Canva 템플릿 셋을 제공.

## 9.4 한투 OpenAPI — 조회 한정

MVP에서는 본인 계좌의 잔고/보유/과거 거래만 조회.

주문 실행은 법적·UX·안정성 검토 후 v2 결정.

재활용 모듈: HantuStock.py (이미 구현).

# 10. 법적 리스크 & 가드레일

## 10.1 핵심 원칙

Haru는 도구를 제공하고, 결정은 사용자가 한다. 종목을 추천하지 않는다.

## 10.2 리스크 매트릭스

| 리스크 | 심각도 | 가능성 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투자자문업 위반 (구체 종목 추천) | 상 | 중 | AI 응답 가드 + 면책 텍스트 + 추천 표현 차단 |
| 유사투자자문업 신고 누락 | 상 | 하 | 유료 영역은 도구·교육에 한정 |
| 한투 OpenAPI 약관 위반 (재배포) | 중 | 하 | 본인 인증된 사용자만 본인 계좌 조회 |
| 개인정보 유출 | 상 | 하 | Supabase RLS, 키 분리, 개보위 신고 체계 정비 |
| AI 환각으로 잘못된 재무 수치 | 중 | 중 | 수치는 DART 출처 인용, AI는 요약·해석만 |
| 저작권 — 뉴스/리포트 인용 | 중 | 중 | 요약·링크만, 원문 전체 저장 금지, 출처 명시 |

## 10.3 AI 시스템 프롬프트 가드 (요지)

사용자에게 특정 종목의 매수/매도를 권유하지 않는다.

미래 가격, 수익률 보장, 시점 예측 표현을 사용하지 않는다.

재무 수치는 반드시 출처(예: ‘DART 2025-1Q’)를 함께 표기한다.

응답 말미에는 ‘본 정보는 투자 판단의 보조이며, 최종 결정은 사용자에게 있습니다.’를 명시한다.

## 10.4 표현 가이드 — 금지 vs 허용

| 구분 | 예시 |
| --- | --- |
| ❌ 금지 | ‘이 종목을 매수하세요’ / ‘○○○원까지 갈 것’ / ‘무조건 수익’ / ‘내일 급등 종목’ |
| ✅ 허용 | ‘당신의 체크리스트 7개 중 5개를 충족합니다’ / ‘DART 2025-1Q 기준 매출은 ○○입니다’ / ‘결정은 본인의 판단입니다’ |

# 11. 로드맵 & 핵심 KPI

## 11.1 12개월 로드맵

| 시점 | 주요 산출물 |
| --- | --- |
| M1 | 기획·디자인 확정. IA 잠금, 디자인 시스템(shadcn/ui 커스텀), 핵심 화면 와이어프레임. |
| M2 | 인프라·백엔드 골격. FastAPI + Supabase + jutopia_data 래핑, 인증 적용. |
| M3 | MVP 알파. 워크북 에디터 + AI 사이드패널 + 용어 사전. 내부 사용. |
| M4 | MVP 베타. 체크리스트·투자 저널, 클로즈드 베타 100명. |
| M5 | 결제·요금제. Pro 도입(토스페이먼츠), 사용량 제한, 면책 UX 강화. |
| M6 | 퍼블릭 런칭. 모닝 브리핑(PlayMCP), Notion 내보내기, 한투 OpenAPI(조회). |
| M7-9 | 성장기. 템플릿 마켓플레이스, Canva 회고 카드, 추천·검색 개선. |
| M10-12 | Team 플랜·B2B 시드. 데이터 파트너 1곳, 영문 베타. |

## 11.2 핵심 KPI

| 분류 | 지표 | M6 목표 | M12 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 획득 | 신규 가입 / 월 | 1,000 | 3,000 |
| 활성 | WAU / MAU | 35% | 45% |
| 몰입 | 워크북 생성 / 사용자 | 1.2 | 2.5 |
| 전환 | Free → Pro 전환율 | 1.5% | 3% |
| 수익 | MRR | ₩891K | ₩4.45M |
| 만족 | NPS | +25 | +40 |

# 12. 부록 — 재활용 자산 매핑

/jutopia_data 디렉토리의 기존 모듈을 Haru에서 어떻게 재사용할지 정리한다.

| Haru 기능 | 재활용 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 종목 워크북 — 재무 | dart_client.py, dart_financial_loader.py, financial_analyzer.py, metrics_calculator.py | DART 공시·재무비율 |
| 종목 워크북 — 차트 | stock_chart_data.py, stock_analyzer.py, collectors.py | OHLCV·기술지표 |
| 종목 워크북 — 뉴스 | stock_news_data.py, tavily_search.py | 뉴스·웹 검색 |
| 용어 도우미 | glossary_api.py, data/glossary.json | 73개 용어 사전 |
| 체크리스트 채점 | metrics_calculator.py + AI(Claude) | 재무비율 채점 + AI 해석 |
| 가상 포트폴리오 | averaging_calculator.py, stock_averaging_data.py | 평단/시뮬레이션 |
| 계좌 연동(조회) | HantuStock.py | 보유·잔고·거래내역 |
| 기존 챗봇 자산 | chatbot_stock_report.py, chatbot_news_community.py, chatbot_glossary.py | 프롬프트·요약 로직 |

## 부록 B — 산출물 위치

/haru_web/README.md — 프로젝트 가이드.

/haru_web/docs/Haru_기획안_v1.docx — 본 기획안.

/haru_web/artifacts/haru_planning_board.html — 라이브 비주얼 보드 (Cowork 사이드바).

— 끝 —