Haru

(가제)

Personal Investment Workflow OS

투자자를 위한 두 번째 뇌

기획안 v1.2

작성일: 2026-05-04 · v1.1(§13 AWS Bedrock): 2026-09-13 · v1.2(§14 키움 통합): 2026-09-13

프로젝트 코드: haru_web

본 문서는 정보 제공 및 도구 기획 목적으로 작성되었으며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

# 목차

1. Executive Summary

2. 문제 정의 & 시장 분석

3. 포지셔닝 & 핵심 컨셉

4. 사용자 페르소나 & 시나리오

5. MVP 핵심 기능 (4선)

6. 정보 구조 & 화면 우선순위

7. 비즈니스 모델 & 요금제

8. 기술 스택 & 아키텍처

9. 외부 연동 전략

10. 법적 리스크 & 가드레일

11. 로드맵 & 핵심 KPI

12. 부록 A — 재활용 자산 매핑

13. 부록 B — AWS Bedrock 기반 AI 스택 (v1.1)

14. 부록 C — 키움 통합 전략 (v1.2 신규)

# 1. Executive Summary

Haru는 리서치 → 의사결정 → 회고에 이르는 개인 투자자의 사고 과정을 디지털화하는 SaaS이다. 한국 시장에 부재한 ‘투자 워크플로우 도구’ 카테고리를 선점하고, 자본시장법 리스크를 회피하면서 Pro 구독으로 수익을 내는 1인 운영 가능한 서비스 구조를 목표로 한다.

## 핵심 메시지

MTS는 매매에, 종토방·증권사 앱은 정보 소비에 머무는 사이, ‘의사결정 과정’ 자체를 도구화한 한국 서비스는 비어있다.

Haru는 사용자가 직접 만든 체크리스트와 워크북으로 종목을 검토하도록 돕고, AI는 정리·요약·해석만 담당한다.

종목을 추천하지 않으므로 자본시장법상 투자자문업 규제를 회피하며, Free→Pro 전환을 통해 구독 수익을 만든다.

기존 jutopia_data 백엔드 모듈(20개+)을 그대로 재사용해 개발 리스크가 낮고, 3개월 내 베타 출시가 현실적이다.

## 12개월 목표 (보수적 추정)

| 구분 | M3 (베타) | M6 (런칭) | M9 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가입자 (Free) | 500 | 3,000 | 8,000 | 15,000 |
| Pro 구독 | 10 | 90 | 240 | 450 |
| MRR | ₩99K | ₩891K | ₩2.37M | ₩4.45M |
| Free→Pro 전환율 | 2% | 3% | 3% | 3% |

※ 본 수치는 가정에 기반한 추정이며 결과를 보장하지 않습니다.

# 2. 문제 정의 & 시장 분석

## 2.1 한국 개인 투자자가 겪는 진짜 문제

정보 과부하 — 뉴스·공시·종토방·블로그·유튜브 정보가 산재. 매번 처음부터 검색.

근거 없는 매매 — ‘느낌상’ 산 종목, 며칠 뒤 왜 샀는지 기억나지 않음.

학습 단절 — 손실 후에도 무엇이 잘못이었는지 회고할 도구가 없음.

용어 장벽 — PER·ROE·DPS… 모르는 용어가 나오면 흐름이 끊김.

자동화 결핍 — 매일 아침 시황·내 종목·뉴스를 따로 모아야 함.

## 2.2 시장 규모 & 현황

한국 개인 투자자 활동 계좌 약 6,000만 좌, 대형 증권사 MTS 일간 활성 사용자 1,400만+ 추정.

토스증권·카카오페이증권 등 모바일 우선 증권사 등장으로 ‘UX 기대치’가 높아진 시장.

개인의 투자 ‘과정’을 돕는 SaaS는 미국에 다수(Stratosphere.io, Atom Finance, Stock Unlock, Commonstock, finchat.io) 존재하나 한국어·한국 시장 특화 서비스는 부재.

## 2.3 경쟁 지형

| 카테고리 | 대표 서비스 | 강점 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 증권사 MTS | 키움·미래에셋·삼성·NH 등 | 실거래·시세 실시간 | 매매 외 사고 흐름 도구 없음 |
| 모바일 증권 | 토스·카카오·카뱅 | UX, 진입장벽 ↓ | 초보 친화 정보 정리 부족 |
| 정보 커뮤니티 | 네이버 종토방, 디시 등 | 여론·이슈 빠름 | 신뢰성·필터 부재 |
| 유사투자자문 | 리딩방·구독 추천 | ‘찍어주는’ 편의 | 법적 리스크·신뢰성 ↓ |
| 글로벌 워크플로우 | Stratosphere, Atom Finance | 리서치·협업 | 한국 종목/언어/연동 부재 |
| Haru (목표) | 투자 워크플로우 OS | 의사결정 과정 도구 + AI 보조 | 단기 인지도, 학습 곡선 |

# 3. 포지셔닝 & 핵심 컨셉

## 3.1 한 줄 정의

리서치 · 의사결정 · 회고를 한 곳에서 설계하고 자동화하는 개인 투자자의 워크플로우 OS — Notion for Investors.

## 3.2 포지셔닝 좌표

가로축은 ‘사용자 주체성’(자동매매 ↔ 의사결정 보조), 세로축은 ‘정보 깊이’(단순 알림 ↔ 워크플로우 도구).

자동매매·유사투자자문은 법적 리스크가 큰 영역.

토스·카뱅·MTS는 ‘사용자 주도’이지만 정보 깊이는 매매에 한정.

Haru는 ‘사용자 주도 + 깊은 워크플로우’ 사분면을 차지한다.

## 3.3 핵심 사이클 — Capture · Curate · Decide · Reflect

| 단계 | 한 줄 설명 | Haru 기능 |
| --- | --- | --- |
| ① Capture | 관심 종목·뉴스·공시·지표를 한 곳에 모은다 | 워치리스트, DART/Tavily 자동 수집 |
| ② Curate | AI가 핵심·이슈·리스크를 정리하고 사용자가 메모한다 | 워크북 에디터, AI 사이드패널, 용어 hover |
| ③ Decide | 내 체크리스트로 점검 → 매수·관찰·패스를 결정한다 | 체크리스트 점검, 결정 기록 |
| ④ Reflect | 결과를 추적하고 패턴을 회고한다 | 투자 저널, 가상 포트폴리오, 월간 회고 |

## 3.4 차별화 (한 마디로)

AI는 분석을 돕고, 결정은 당신이 한다.

증권사 앱이 ‘무엇을 사느냐’의 도구라면, Haru는 ‘왜 사는가’의 도구다.

워크북·체크리스트·저널이 한 데이터베이스 위에서 연결되어, 사용자의 사고 데이터가 점점 자산이 된다.

# 4. 사용자 페르소나 & 시나리오

## 4.1 Primary Persona — 박지윤 (33, 직장인 4년 차 투자자)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | 월 200만원 적립식 + 단기 트레이딩 병행. 카뱅·미래에셋·키움 동시 사용. |
| 페인 | 출근길에 정보 검색이 너무 분산. 매수 후 며칠 지나면 매수 근거가 흐릿. |
| 니즈 | ‘내가 왜 샀는지’가 자동으로 정리되고, 월말에 회고할 수 있는 단일 공간. |
| 지불 의사 | 월 만원 수준이라면 Pro 구독 의향. 광고는 스트레스. |
| 성공 경험 | 워크북 → 체크리스트 → 저널까지 한 사이클을 돌렸을 때. |

## 4.2 Secondary — 이건우 (27, 학습 단계 초보)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | 주식 시작 6개월. 책·유튜브 인풋은 많지만 자기 의사결정 프레임 없음. |
| 페인 | 용어가 어렵고, 어떤 종목을 어떻게 봐야 할지 절차를 모름. |
| 니즈 | 정해진 템플릿(워크북/체크리스트)으로 ‘가짜’ 결정을 연습하고 싶음. |
| 지불 의사 | 콘텐츠 무료 + 일부 가이드 유료라면 수용. 가상 포트폴리오에 강하게 끌림. |

## 4.3 Day-in-the-Life 시나리오

07:55  알람 끔. 침대에서 PlayMCP를 통해 카카오톡 나챗방으로 ‘오늘의 Haru ☕’ 푸시 도착.

08:00  미국 마감 + 내 워치리스트 변동 + 오늘 주목할 공시 1건 + 오늘의 용어가 카드 형식으로 정리됨.

12:30  점심시간. 노트북으로 Haru 워크북에서 ‘LG화학’ 종목 워크북을 열고 DART 신규 공시를 확인 → AI 사이드패널이 핵심 3줄을 요약.

12:45  내 체크리스트(영업이익률 ≥ 8%, 차입금 비율 ≤ 50% 등) 7개 중 5개 충족 — ‘관찰’로 분류, 메모 저장.

21:00  저널에 ‘관찰 종목으로 등록한 이유’를 한 줄 기록. 가상 포트폴리오에 0.1% 비중 가상 매수.

월말  월간 회고 페이지에서 AI가 ‘당신은 PER이 낮아진 후 매수하는 패턴이 있습니다’ 같은 인사이트 카드를 제공.

# 5. MVP 핵심 기능 (4선)

3개월 내 출시 목표. 기존 jutopia_data 모듈을 최대한 재활용해 개발 리스크를 줄인다.

## 5.1 종목 워크북

Notion-스타일 블록 에디터. 차트·재무·뉴스·메모를 자유롭게 배치.

DART 공시·재무, 한투 OpenAPI 시세, Tavily 뉴스를 자동 ‘블록’으로 끌어다 쓸 수 있음.

우측 ‘AI 사이드패널’에서 ‘이 종목의 최근 이슈를 3줄로’ 같은 커맨드 바로 실행.

재활용 모듈: dart_client.py / dart_financial_loader.py / metrics_calculator.py / stock_chart_data.py

## 5.2 AI 체크리스트

사용자가 본인의 투자 원칙을 항목으로 정의 (예: PER ≤ 15, 매출 YoY ≥ 5%, 부채비율 ≤ 100%).

종목을 선택하면 AI가 항목별 ‘충족/미충족/판단 어려움’을 채점하고 근거를 표시 — 결정은 사용자.

체크리스트 자체가 자산. 사용자별 라이브러리에 저장·복제·공유 가능.

## 5.3 투자 저널 + 가상 포트폴리오

매수·매도 결정을 ‘근거’와 함께 기록. 결정한 워크북·체크리스트가 저널에 자동 링크.

가상 포트폴리오 모드 — 실제 매매 없이 결정만 추적. 학습 단계 사용자와 법적 안전 모두 충족.

월간 회고 페이지에서 AI가 패턴(예: ‘급락 직후 매수 비중이 높음’)을 코멘트.

## 5.4 용어 도우미

워크북·저널·뉴스 어디서든 모르는 단어 hover → 73개 용어 사전이 즉시 풀이 카드를 띄움.

관련 용어, 계산 공식, 예시까지 한 카드에서 확인. 사전 자체는 검색·카테고리 탐색도 가능.

재활용 모듈: glossary_api.py / data/glossary.json (73개 용어)

## 5.5 MVP 비고

실거래(주문 실행)는 v2 이후 검토 — MVP는 모두 ‘조회·기록·시뮬레이션’ 영역.

실 계좌 연동은 한투 OpenAPI 조회 한정 (잔고·보유·과거 거래내역).

# 6. 정보 구조 & 화면 우선순위

## 6.1 라우트 맵

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| /dashboard | 오늘의 시장, 워치리스트 카드, 진행 중 워크북, 최근 메모 |
| /workbook | 워크북 리스트 + ‘새 워크북’ (템플릿 선택) |
| /workbook/[id] | 워크북 에디터 (블록 기반) + AI 사이드패널 |
| /workbook/[id]/checklist | 현재 워크북 종목을 내 체크리스트로 점검 |
| /journal | 결정 로그 + 가상 포트폴리오 손익 |
| /journal/review | 월간 회고 (AI 패턴 코멘트 포함) |
| /library/glossary | 용어 사전 |
| /library/templates | 공식·커뮤니티 워크북 템플릿 |
| /library/checklists | 체크리스트 템플릿 |
| /automation/morning-brief | 모닝 브리핑 시간/조건 (PlayMCP 연동) |
| /automation/alerts | 가격·지표·뉴스 알림 |
| /settings | 계정·구독·연동(Notion/Canva/한투)·면책 동의 |

## 6.2 화면 P0/P1/P2

| P | 화면 | 핵심 컴포넌트 / 데이터 의존성 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 대시보드 | 워치리스트, 최근 워크북, 오늘의 한 줄 (DART/지수/뉴스) |
| P0 | 워크북 에디터 | 블록 시스템 + AI 사이드패널 + 인용 카드 |
| P0 | 체크리스트 점검 | AI 자동 채점 + 근거 표시 |
| P1 | 투자 저널 | 결정 폼, 가상 포트폴리오 손익, 결정-워크북 링크 |
| P1 | 용어 사전 | 검색·카테고리·hover 카드 |
| P2 | 모닝 브리핑 설정 | 시간·종목 선택, PlayMCP 푸시 토글 |
| P2 | 월간 회고 | AI 패턴 코멘트, Canva 카드 내보내기 |

# 7. 비즈니스 모델 & 요금제

## 7.1 요금제

| 플랜 | 가격 | 포함 |
| --- | --- | --- |
| Free | ₩0 | 워크북 3개, 워치리스트 5종목, AI 분석 5회/일, 기본 용어 사전 |
| Pro | ₩9,900 / 월 | 워크북·워치리스트 무제한, AI 무제한+우선응답, 모닝브리핑(PlayMCP), Notion·Canva 내보내기, 월간 회고 코멘트 |
| Team | ₩19,900 / 인·월 | Pro 모든 기능 + 워크북 협업/공유, 팀 라이브러리, 관리자 대시보드 |

## 7.2 유닛 이코노믹스 (가정)

| 지표 | 가정값 |
| --- | --- |
| Pro ARPU | ₩9,900 / 월 |
| 변동비 (AI · 인프라) | 약 ₩2,500 / 월 (Claude API + Supabase + Vercel) |
| Gross Margin | 약 75% |
| CAC (커뮤니티·콘텐츠 채널 가정) | ₩15,000 |
| Payback | 약 3개월 |
| 1년차 Free→Pro 전환율 목표 | 3% |

## 7.3 보수 시나리오 (12개월)

| 월 | 가입 (Free) | Pro | MRR | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 | 500 | 10 | ₩99K | 내부+클로즈드 베타 |
| M6 | 3,000 | 90 | ₩891K | 퍼블릭 런칭 |
| M9 | 8,000 | 240 | ₩2.37M | 템플릿 마켓플레이스 |
| M12 | 15,000 | 450 | ₩4.45M | Team 플랜 GA |

※ 모든 수치는 추정이며 실제 결과를 보장하지 않습니다.

## 7.4 결제·정산

국내: 토스페이먼츠 정기결제 (월간/연간).

연간 결제 시 2개월 할인 (₩99,000 / 년).

환불 정책: 구독 첫 7일 내 무조건 환불, 이후 일할 환불.

# 8. 기술 스택 & 아키텍처

## 8.1 확정된 스택

| 레이어 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | SSR/SEO, 차트 인터랙션, 풍부한 생태계 |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | 디자인 시스템 빠르게 구축, 커스텀 자유도 |
| State / Data | TanStack Query + Zustand | 서버상태/클라이언트상태 분리 |
| Backend | FastAPI (Python 3.11) | jutopia_data 모듈을 그대로 import |
| DB | Supabase (PostgreSQL) + Redis | 관계형 + 캐시. RLS로 멀티테넌시 |
| Auth | Supabase Auth (이메일·OAuth) | 내장 RLS와 강결합 |
| AI | Anthropic Claude API | 한국어 품질, 긴 컨텍스트 |
| Search | Tavily API + 자체 인덱스 | 이미 구현된 모듈 재사용 |
| 인프라 | Vercel (FE) · Railway (BE) · Supabase | 1인 운영 가능한 비용 구조 |
| 모니터링 | Sentry + PostHog | 에러·프로덕트 분석 통합 |

## 8.2 시스템 아키텍처 (개념)

[Browser] → Next.js (Vercel) → FastAPI (Railway) → Supabase Postgres / Redis.

FastAPI는 jutopia_data 모듈(DART, Hantu, Glossary, Tavily)을 internal package로 사용.

AI 호출은 FastAPI에서 중계 (rate limit, 로깅, 면책 가드 적용).

PlayMCP, Notion, Canva 호출은 사용자 토큰을 Supabase에 RLS로 안전 보관.

## 8.3 보안 원칙

PII·계정 토큰 암호화 저장, RLS로 사용자별 격리.

API 키는 Vault·환경변수로 분리, 클라이언트 노출 금지.

AI 입력에 사용자 PII가 들어가지 않도록 마스킹 파이프라인.

개인정보 처리방침·민감정보 미수집·면책 동의 UI 명시.

# 9. 외부 연동 전략

이미 연결된 커넥터(PlayMCP, Notion, Canva)를 ‘기능 차별화’ 축으로 적극 활용한다.

## 9.1 PlayMCP — 모닝 브리핑

매일 아침 8시(사용자 지정), 내 워치리스트·시장·공시·용어를 카드 형식으로 카카오톡 나챗방에 푸시.

기존 ‘주토피아 모닝 브리핑’ 피벗 기획안을 Haru의 자동화 메뉴로 흡수.

Pro 구독자 전용 기능 — 즉시 가치를 체감하는 강력한 전환 트리거.

## 9.2 Notion — 워크북 내보내기

워크북을 한 페이지의 Notion 문서로 변환 (블록 단위 매핑).

개인 학습 노트와 통합하고 싶은 사용자의 강력한 니즈 충족.

팀 플랜에서는 팀스페이스 자동 생성 옵션.

## 9.3 Canva — 회고 카드

월간 회고 결과를 카드 디자인으로 자동 생성 (SNS 공유용).

바이럴 루프 — Haru로 만든 카드가 외부 노출 → 신규 가입 채널이 됨.

브랜드 일관성 유지를 위해 Haru 전용 Canva 템플릿 셋을 제공.

## 9.4 한투 OpenAPI — 조회 한정

MVP에서는 본인 계좌의 잔고/보유/과거 거래만 조회.

주문 실행은 법적·UX·안정성 검토 후 v2 결정.

재활용 모듈: HantuStock.py (이미 구현).

# 10. 법적 리스크 & 가드레일

## 10.1 핵심 원칙

Haru는 도구를 제공하고, 결정은 사용자가 한다. 종목을 추천하지 않는다.

## 10.2 리스크 매트릭스

| 리스크 | 심각도 | 가능성 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투자자문업 위반 (구체 종목 추천) | 상 | 중 | AI 응답 가드 + 면책 텍스트 + 추천 표현 차단 |
| 유사투자자문업 신고 누락 | 상 | 하 | 유료 영역은 도구·교육에 한정 |
| 한투 OpenAPI 약관 위반 (재배포) | 중 | 하 | 본인 인증된 사용자만 본인 계좌 조회 |
| 개인정보 유출 | 상 | 하 | Supabase RLS, 키 분리, 개보위 신고 체계 정비 |
| AI 환각으로 잘못된 재무 수치 | 중 | 중 | 수치는 DART 출처 인용, AI는 요약·해석만 |
| 저작권 — 뉴스/리포트 인용 | 중 | 중 | 요약·링크만, 원문 전체 저장 금지, 출처 명시 |

## 10.3 AI 시스템 프롬프트 가드 (요지)

사용자에게 특정 종목의 매수/매도를 권유하지 않는다.

미래 가격, 수익률 보장, 시점 예측 표현을 사용하지 않는다.

재무 수치는 반드시 출처(예: ‘DART 2025-1Q’)를 함께 표기한다.

응답 말미에는 ‘본 정보는 투자 판단의 보조이며, 최종 결정은 사용자에게 있습니다.’를 명시한다.

## 10.4 표현 가이드 — 금지 vs 허용

| 구분 | 예시 |
| --- | --- |
| ❌ 금지 | ‘이 종목을 매수하세요’ / ‘○○○원까지 갈 것’ / ‘무조건 수익’ / ‘내일 급등 종목’ |
| ✅ 허용 | ‘당신의 체크리스트 7개 중 5개를 충족합니다’ / ‘DART 2025-1Q 기준 매출은 ○○입니다’ / ‘결정은 본인의 판단입니다’ |

# 11. 로드맵 & 핵심 KPI

## 11.1 12개월 로드맵

| 시점 | 주요 산출물 |
| --- | --- |
| M1 | 기획·디자인 확정. IA 잠금, 디자인 시스템(shadcn/ui 커스텀), 핵심 화면 와이어프레임. |
| M2 | 인프라·백엔드 골격. FastAPI + Supabase + jutopia_data 래핑, 인증 적용. |
| M3 | MVP 알파. 워크북 에디터 + AI 사이드패널 + 용어 사전. 내부 사용. |
| M4 | MVP 베타. 체크리스트·투자 저널, 클로즈드 베타 100명. |
| M5 | 결제·요금제. Pro 도입(토스페이먼츠), 사용량 제한, 면책 UX 강화. |
| M6 | 퍼블릭 런칭. 모닝 브리핑(PlayMCP), Notion 내보내기, 한투 OpenAPI(조회). |
| M7-9 | 성장기. 템플릿 마켓플레이스, Canva 회고 카드, 추천·검색 개선. |
| M10-12 | Team 플랜·B2B 시드. 데이터 파트너 1곳, 영문 베타. |

## 11.2 핵심 KPI

| 분류 | 지표 | M6 목표 | M12 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 획득 | 신규 가입 / 월 | 1,000 | 3,000 |
| 활성 | WAU / MAU | 35% | 45% |
| 몰입 | 워크북 생성 / 사용자 | 1.2 | 2.5 |
| 전환 | Free → Pro 전환율 | 1.5% | 3% |
| 수익 | MRR | ₩891K | ₩4.45M |
| 만족 | NPS | +25 | +40 |

# 12. 부록 A — 재활용 자산 매핑

/jutopia_data 디렉토리의 기존 모듈을 Haru에서 어떻게 재사용할지 정리한다.

| Haru 기능 | 재활용 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 종목 워크북 — 재무 | dart_client.py, dart_financial_loader.py, financial_analyzer.py, metrics_calculator.py | DART 공시·재무비율 |
| 종목 워크북 — 차트 | stock_chart_data.py, stock_analyzer.py, collectors.py | OHLCV·기술지표 |
| 종목 워크북 — 뉴스 | stock_news_data.py, tavily_search.py | 뉴스·웹 검색 |
| 용어 도우미 | glossary_api.py, data/glossary.json | 73개 용어 사전 |
| 체크리스트 채점 | metrics_calculator.py + AI(Claude) | 재무비율 채점 + AI 해석 |
| 가상 포트폴리오 | averaging_calculator.py, stock_averaging_data.py | 평단/시뮬레이션 |
| 계좌 연동(조회) | HantuStock.py | 보유·잔고·거래내역 |
| 기존 챗봇 자산 | chatbot_stock_report.py, chatbot_news_community.py, chatbot_glossary.py | 프롬프트·요약 로직 |

## 부록 위치

/haru_web/README.md — 프로젝트 가이드.

/haru_web/docs/Haru_기획안_v1.1.docx — 본 기획안(v1.1).

/haru_web/artifacts/haru_planning_board.html — 라이브 비주얼 보드 (Cowork 사이드바).

/haru_web/artifacts/morning_global_market.html — 모닝 글로벌 마켓 라이브 아티팩트.

/haru_web/artifacts/evening_korea_market.html — 이브닝 국내 마켓 라이브 아티팩트.

# 13. 부록 B — AWS Bedrock 기반 AI 스택 (v1.1 신규)

본 챕터는 ‘Developing Generative AI Applications on AWS’ 교육(2026-09) 내용을 반영하여, §8 기술 스택과 §10 법적 리스크 가드를 실물 AWS 리소스 조합으로 재구성한 추가 설계이다. 핵심 원칙은 강사 표현을 그대로 옮기면 다음과 같다: ‘LLM은 몰라 — RAG로 알려주고, Guardrail로 막고, RAGAS로 평가하면서 계속 굴려라.’

## 13.1 왜 Bedrock인가

멀티 프로바이더(Anthropic, Amazon Nova, Meta, DeepSeek, Qwen, OpenAI GPT-OSS 등)를 하나의 API로 라우팅 가능 — 상황별 최적 모델 선택.

Knowledge Base·Guardrail·AgentCore·Prompt Management를 한 지붕 아래에서 관리, 로깅과 감사 추적이 일원화된다.

서버리스 요금 구조(온디맨드 + 배치 추론)로 1인 운영 규모에서도 고정비 최소화.

한국 리전(ap-northeast-2) 4개 AZ + 추론 프로파일로 다른 리전 fallback 라우팅, 초기 트래픽 폭주에도 무중단 가능.

## 13.2 모델 선택 매트릭스

| 작업 유형 | 1순위 모델 | 대안 | 선택 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 종목 워크북 요약 | Claude Sonnet 4.5 | Amazon Nova Pro | 한국어 품질·긴 컨텍스트·비용 균형 |
| 체크리스트 채점 | Claude Haiku 4.5 | Amazon Nova Lite | 단순 판정·저비용·저지연 필수 |
| 월간 회고 인사이트 | Claude Opus 5 | Claude Sonnet 4.5 | 심층 추론·패턴 코멘트 품질 최우선 |
| 임베딩 | Amazon Titan Text Embeddings v2 | Cohere Embed v3 | S3 벡터스토어 호환·다국어 지원 |
| 뉴스/공시 태깅(대량) | Qwen / DeepSeek | Nova Lite | 저비용 배치 처리, 정확도 임계값 이상 |

※ 추론 프로파일(Inference Profile)로 리전 fallback 자동화 필수. 단일 리전 지정은 병목 시 서비스 중단 위험.

## 13.3 Knowledge Base 전략

벡터 저장소: MVP는 S3 Vector Store 채택. OpenSearch는 초기부터 고정 요금이 발생해 1인 운영에 부담(강사 표현 인용: ‘자다가 눈이 번쩍 뜨일 만큼 나온다’).

청킹 전략: 사용자 투자 원칙 문서는 semantic chunking, 공시(DART)·재무제표는 hierarchical chunking, 짧은 용어사전은 no chunking.

임베딩 모델은 Titan Text Embeddings v2로 통일해 벡터 저장소 호환성 유지. Cross-model 임베딩은 금지.

데이터 소스 세 갈래: ① 사용자별 원칙·체크리스트(S3://haru-user/{user_id}), ② 공용 용어사전, ③ jutopia_data 재무·공시 스냅샷.

## 13.4 두 가지 RAG 패턴 병용

| 패턴 | API | Haru 사용처 | 장·단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 패턴 A — 한 방 | RetrieveAndGenerate | 체크리스트 자동 채점, 워크북 ‘AI 요약’ 커맨드 | 구현 단순·저지연 / 세밀 제어 제한 |
| 패턴 B — 분리 | Retrieve + LangChain(LCEL) | 워크북 사이드패널(‘출처 인용 + 답변’ UI), 회고 분석 | 출처 노출·프롬프트 튜닝 자유 / 코드 복잡도 상승 |

MVP는 패턴 A로 빠르게 출시하고, Pro 이상 기능에서 패턴 B로 확장한다.

## 13.5 Bedrock Guardrail 정책

§10.3에서 시스템 프롬프트로만 구현하기로 했던 법적 가드를 Bedrock Guardrail 리소스로 실물화하여, 모든 모델 호출에 강제 적용한다.

| 가드 종류 | 설정 값 | 차단 대상 |
| --- | --- | --- |
| Denied Topic | ‘종목 매수·매도 권유’ | ‘지금 사세요’, ‘팔아야 합니다’, ‘내일 오릅니다’ |
| Denied Topic | ‘미래 가격·수익률 보장’ | ‘○○원까지 갑니다’, ‘무조건 수익’ |
| Word Filter | ‘리딩방’, ‘한 방’, ‘보장’ | 유사투자자문형 단어 |
| Sensitive Info | PII(주민번호·계좌·카드 번호) | 입력·출력 모두 마스킹 |
| Content Filter | Hate / Sexual / Violence 상 | Anthropic Trust & Safety 정책 준수 |
| Contextual Grounding | threshold 0.75 | 검색된 컨텍스트에 없는 응답 자동 재작성 |

Guardrail 리소스는 Terraform·CDK로 IaC 관리. 정책 변경 이력을 코드 diff로 감사.

위반 시 표준 대체 응답: ‘본 서비스는 종목 추천을 제공하지 않습니다. 판단은 본인에게 있습니다.’

## 13.6 RAGAS 품질 대시보드

매일 새벽 배치 파이프라인이 지난 24시간 응답 샘플 100건을 LangChain + Ragas로 채점, 결과를 관리자 대시보드와 알림 채널에 게시한다.

| 지표 | 의미 | 목표(M6) | 임계 미달 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| faithfulness | 응답이 근거 자료에 충실한가 | ≥ 0.85 | KB 갱신·프롬프트 튜닝 |
| answer_relevancy | 질문에 얼마나 부합하는가 | ≥ 0.80 | 프롬프트 rewrite 루틴 개선 |
| context_precision | 검색된 컨텍스트가 정밀한가 | ≥ 0.75 | 청킹 전략·k 값 재조정 |
| context_recall | 필요 정보를 놓치지 않았는가 | ≥ 0.70 | KB 커버리지 확대 |
| answer_correctness | 정답과의 유사도 | ≥ 0.75 | 모델 승급(Haiku → Sonnet) |
| harmfulness | 유해·부적절 여부 | ≤ 0.02 | Guardrail 정책 강화 |

## 13.7 배포 옵션 비교 — 리서치 에이전트

| 옵션 | 런타임 | 적합 규모 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lambda + Bedrock 직접 호출 | AWS Lambda(15분/10GB 제한) | MVP 알파(M3) | 가장 낮은 진입 비용, 기존 서버리스 스택과 정합 |
| AgentCore Runtime + Strands SDK | 관리형 컨테이너 엔드포인트 | 베타~퍼블릭 런칭(M4-M6) | @tool 데코레이터로 jutopia_data 자산 즉시 등록, 상태 유지 |
| EKS + Container | 쿠버네티스 | 대규모(M12+) | 동시 접속자 3천만+ 급 트래픽, 세밀한 튜닝 필요 시 |

권고: M3 Lambda → M4에 AgentCore로 마이그레이션. EKS는 팀/B2B 플랜이 GA된 M12 이후 검토.

## 13.8 재활용 자산 → @tool 매핑

jutopia_data 백엔드 모듈에 Strands @tool 데코레이터를 씌워 리서치 에이전트의 도구 상자로 즉시 편입한다.

| 툴 이름 | 소스 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| search_dart_disclosures | dart_client.py + dart_financial_loader.py | 종목 코드로 최근 공시·재무 조회 |
| fetch_stock_price | HantuStock.py + stock_chart_data.py | 한투 OpenAPI 조회(잔고·시세·차트) |
| search_news | tavily_search.py + stock_news_data.py | 종목/이슈 관련 최신 뉴스 검색 |
| lookup_term | glossary_api.py | 73개 용어 사전 즉시 풀이 |
| run_averaging_scenario | averaging_calculator.py | 물타기 시나리오 계산 |
| evaluate_checklist | metrics_calculator.py + KB(사용자 원칙) | 사용자 체크리스트 항목별 채점 |

## 13.9 로드맵 반영(§11 변경)

| 시점 | v1.0 원안 | v1.1 반영 |
| --- | --- | --- |
| M2 | 인프라·백엔드 골격(FastAPI + Supabase) | + Bedrock KB 생성, S3 벡터스토어, Guardrail 리소스, Titan v2 임베딩 파이프라인 |
| M3 | MVP 알파(워크북·용어사전) | + Lambda에서 RetrieveAndGenerate 호출로 워크북 요약 구현 |
| M4 | MVP 베타(체크리스트·저널) | + AgentCore Runtime으로 이관, Strands @tool로 jutopia 모듈 편입 |
| M5 | 결제·요금제 | + RAGAS 자동 평가 파이프라인 사내 대시보드 오픈 |
| M6 | 퍼블릭 런칭 | + Cross-Region Inference Profile로 fallback, Guardrail 정책 최종본 배포 |

## 13.10 강의에서 가져온 원칙 5선

‘AI는 분석을 돕고, 결정은 당신이 한다’ — Guardrail로 리소스화된 원칙.

‘가성비만 따지지 말고, 원하는 답을 정확히 주는 모델을 선택하라’ — 작업별 모델 매트릭스(§13.2) 근거.

‘Retrieval → Grounding → Generation → Evaluation → Feedback loop’ — RAGAS 사이클(§13.6) 근거.

‘반복적이고 획일적인 작업은 에이전트에 위임하라’ — 저널 회고, 브리핑 저장, 태깅을 스케줄 태스크로 자동화.

‘프롬프트도 코드처럼 버전 관리하라’ — Bedrock Prompt Management + Git으로 이중 관리.

# 14. 부록 C — 키움 통합 전략 (v1.2 신규)

본 챕터는 §5.2 AI 체크리스트와 §12 재활용 자산 매핑을 확장하여, 키움증권 REST API를 ‘단순 대체 계좌 조회’가 아닌 ‘Haru의 컨셉을 강화하는 특화 데이터 소스’로 편입한다. 핵심 원칙: 키움 API도 §10 원칙 5(자동매매·주문 실행 코드 전면 금지) 를 예외 없이 준수한다. 주문 계열 함수(kt10000·주문·정정·취소)는 어떤 파일에서도 import 되지 않는다.

## 14.1 왜 키움인가 — 차별화 자산 매트릭스

한국투자증권 대비 키움만이 잘 제공하는 데이터를 정량 비교한다. 등급은 Haru 컨셉과의 궁합을 기준으로 한다.

| # | 키움 차별화 자산 | 왜 키움만의 강점인가 | 궁합 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 개인/외국인/기관 매매동향 상세 API | 국내 개인 위탁매매 점유율 1위 → 데이터 밀도·업데이트 주기가 촘촘 | ★★★ |
| 2 | 키움 조건검색식 (영웅문 유산) | 사용자 스크리너를 서버측에서 실행·구독할 수 있는 유일한 국내 API | ★★★ |
| 3 | 프로그램매매 잔고·추이 (실시간) | 차익거래·비차익거래를 여러 시각으로 제공 | ★★ |
| 4 | 종목별 회원사 순매수 (창구 데이터) | 어느 증권사 창구에서 얼마나 샀는지 — 외국계 vs 국내 색깔 판단 | ★★ |
| 5 | 키움 리서치 리포트 | 자체 애널리스트 종목·매크로 분석 (재배포 라이선스 확인 필요) | ★★ |
| 6 | 테마별 종목군 (200+ 마스터) | 키움이 관리하는 테마 분류 · 시장 색깔 판독 | ★★ |
| 7 | 해외주식 실시간 (미·중·일·베·홍) | 신흥국까지 지원 폭 넓음 | ★ (Yahoo로 커버 중) |
| 8 | 파생 미결제약정·풋콜비율 | 시장 심리 지표 | ★ (MVP 범위 밖) |

## 14.2 톱픽 3개 — 상세 설계

### 톱픽 1 · 조건검색식 ↔ AI 체크리스트 병합

컨셉: 사용자가 키움에서 만든 조건검색식으로 필터링된 종목 리스트를 Haru 워크북 초안으로 자동 임포트하고, AI 체크리스트로 재검토.

사용 흐름: ‘저PER + 매출성장’ 조건검색 → 필터된 6종목 → 자동으로 각 종목의 워크북 스켈레톤 생성 → 사용자 체크리스트로 점검 → 결정 기록.

왜 강력한가: 키움 사용자가 공들여 만든 조건검색 자산을 그대로 살리면서, Haru가 그 위에 ‘왜 사는가’ 레이어를 얹음. 기존 키움 사용자의 자연스러운 흡수 경로.

MVP 스코프: 조건검색 결과 조회 → 종목 리스트 변환 → 워크북 벌크 생성. 실시간 구독은 v2.

파일: backend/app/services/kiwoom_screener.py · API: POST /api/v1/workbook/import-from-screener

### 톱픽 2 · 매매동향 시그널 워크북 블록

컨셉: 워크북에 ‘매매 색깔’ 블록을 넣고, 종목의 최근 20영업일 개인/외국인/기관 순매수 추이를 자동 표시. 이브닝 브리핑에도 ‘외국인 8일 연속 순매수 Top 5’ 카드 노출.

왜 강력한가: 데이터 신선도가 킬러 포인트. KRX Open API는 T+1 지연, 키움은 실시간에 가까움.

이브닝 국내 마켓 아티팩트의 ‘시총 상위 8종목’ 옆에 ‘매매동향’ 컬럼만 추가하면 즉시 통합 가능.

파일: backend/app/services/kiwoom_flow.py · API: GET /api/v1/stock/{code}/investor-flow

### 톱픽 3 · 회원사 순매수 (창구 색깔)

컨셉: 종목 워크북에 ‘최근 5일간 누가 샀는가’ 블록. 외국계 창구(JP모건·모건스탠리 등) vs 국내 창구 순매수 상위 3개씩.

왜 강력한가: 시장에서 흔히 말하는 ‘스마트머니 vs 개미 색깔’을 정량 시각화.

주의: 특정 창구/종목을 ‘스마트머니’로 명시하는 표현이 오해를 부를 수 있음. 응답은 ‘정보 정리’ 톤에 머물고, Guardrail에서 관련 표현을 필터링한다.

파일: backend/app/services/kiwoom_broker_flow.py · API: GET /api/v1/stock/{code}/broker-ranking

## 14.3 통합 시점 — Sprint 2.5 신설

Sprint 2(DART) 완료 후, Sprint 3(프론트엔드) 진입 전 ‘국내 시장 데이터 확장’ 별도 스프린트를 삽입한다. 근거는 다음과 같다.

① 프론트엔드 시작 전에 백엔드 데이터 계층이 두터워질수록 이후 UI 반복이 빨라진다.

② 톱픽 1(조건검색 ↔ 체크리스트)은 Haru의 핵심 차별화 포인트라서 MVP 베타 전에 반드시 검증이 필요하다.

③ 키움 REST API는 사용자 본인의 계좌·앱키만 있으면 되므로 진입 비용이 낮다.

| 단계 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 2.5-A | kiwoom_readonly.py 기반 클라이언트 팩토리 | 인증 토큰 발급 + 잔고 조회 200 OK |
| 2.5-B | kiwoom_flow.py + investor-flow 엔드포인트 | 삼성전자 20영업일 매매동향 JSON 반환 |
| 2.5-C | kiwoom_screener.py + 조건검색 결과 API | 저장된 조건검색식 실행 → 종목 리스트 반환 |
| 2.5-D | 워크북 벌크 생성 (import-from-screener) | 조건검색 → 워크북 5개 자동 생성 + 각 워크북에 종목 메타 |
| 2.5-E | kiwoom_broker_flow.py + broker-ranking 엔드포인트 (선택) | 삼성전자 최근 5일 창구 랭킹 상위 5 |

## 14.4 파일·API 매핑 (§13.8 확장)

| 툴 이름 (@tool) | 래퍼 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| get_investor_flow | kiwoom_flow.py | 개인/외국인/기관 매매동향 (일별·누적) |
| run_saved_screener | kiwoom_screener.py | 사용자 조건검색식 실행 → 종목 리스트 |
| get_broker_ranking | kiwoom_broker_flow.py | 종목별 회원사 순매수 랭킹 (창구 색깔) |
| get_theme_stocks | kiwoom_theme.py | 테마 코드 → 소속 종목 마스터 |
| get_kiwoom_holding | kiwoom_readonly.py | 본인 계좌 잔고/보유/거래내역 (조회 전용) |

위 5개 툴은 §13.8의 한투 6개 툴과 동일한 방식으로 Strands SDK @tool 데코레이터로 등록하여, AgentCore Runtime 배포 시 리서치 에이전트의 도구 상자로 편입된다.

## 14.5 원칙 5 준수 — 주문 함수 절대 격리

키움 API의 주문 계열(kt10000·주문·정정·취소)은 어떤 파일에서도 import되지 않는다. 자동매매 코드는 이름조차 등장하지 않는다.

| 금지 영역 | 구체 조치 | 회귀 방지 |
| --- | --- | --- |
| import 시점 격리 | kiwoom_readonly.py에서 조회 함수만 명시적 위임(delegation), 클래스 상속 금지 | 유닛테스트: hasattr(client, 'send_order') is False |
| 파일 스코프 격리 | kiwoom_order.py 같은 파일 자체를 생성하지 않음 | CI에서 파일명 스캔: order·trade·bid·ask 매치 시 실패 |
| 문자열 스코프 격리 | 코드·주석·docstring에 매매 권유 표현 금지 | ruff 커스텀 룰 + pre-commit hook |
| 환경변수 격리 | KIWOOM_TRADE_ENABLED 같은 매매 스위치 변수 자체를 두지 않음 | .env.example 리뷰 |

## 14.6 §11 로드맵 반영 (v1.2 변경분)

| 시점 | v1.1 원안 | v1.2 반영 |
| --- | --- | --- |
| M2.5 (신설) | (없음) | 국내 시장 데이터 확장 스프린트 — 키움 매매동향·조건검색·창구 색깔·워크북 벌크 생성 |
| M4 | AgentCore Runtime 이관 + jutopia @tool 편입 | + 키움 @tool 5개(get_investor_flow / run_saved_screener / get_broker_ranking / get_theme_stocks / get_kiwoom_holding) 동시 편입 |
| M6 | 퍼블릭 런칭 + 모닝 브리핑 | + 이브닝 브리핑 강화: ‘외국인 연속 순매수 Top 5’, ‘창구 색깔 급변 종목’ 카드 추가 |
| M9-12 | 성장기 — 템플릿 마켓플레이스 | + 사용자가 만든 조건검색식·체크리스트를 마켓플레이스에 공유 (키움 계정 인증 사용자 한정 초기 배포) |

## 14.7 라이선스 · 약관 주의사항

키움 REST API 이용약관: 개인 사용자 무료. 상용 재판매·재배포 시 별도 계약 필요.

리서치 리포트(톱픽 5): API로 취득 가능해도 원문 재배포는 라이선스 위반 가능성. Haru는 요약·링크만 노출하고 원문 저장 금지.

회원사 순매수(톱픽 3): 데이터 자체는 공개지만, 특정 창구를 ‘스마트머니’로 명시하는 표현은 오해 소지가 있어 Guardrail에서 표현 필터링.

사용자 계좌 정보: RLS로 엄격 격리 + 앱키·앱시크릿은 Supabase Vault 저장 (평문 노출 금지).

실시간 조회 API 호출 한도: 초당 4건 제한(2026-09 기준). 서버 캐시 30초 최소.

## 14.8 Sprint 2.5 진입 전 결정 사항

사용자 본인의 키움 앱키·앱시크릿 확보 방식 — MVP는 사용자 직접 입력 UI, v2에서 OAuth 스타일 자동 발급 고려.

톱픽 3(창구 색깔)을 M4 GA 전 노출할지 결정 — 표현 리스크가 있어 베타 클로즈드에서만 노출하고 정식 노출은 M6 이후 검토.

키움 리서치 리포트(자산 5) 재배포 라이선스 협의 여부 — 협의 어려우면 링크·요약만 노출 방식으로 축소.

조건검색식 공유 기능 시점 — 톱픽 1은 개인 사용 우선, 사용자 간 공유는 M9-M12 마켓플레이스와 함께.

— 끝 (v1.2) —